# 用户需求书

## 一、项目概况

1.项目名称：滨海国际机场有限公司电子类媒体监播系统租赁项目

2.需求单位：天津滨海国际机场有限公司

3.项目规模

目前所辖电子类媒体共计四组：天津机场航站楼隔离区内13个半圆包柱LED、出发安检上方LED大屏、行李提取转盘10个LED屏及地下交通中心LED大屏。

（1）出发安检上方LED大屏、行李提取转盘10个LED屏及地下交通中心LED大屏均以光纤形式接入我司播控室，目前使用不同软件进行刊播操作；

（2）隔离区内13个半圆包柱屏需要光纤或网线并入播控室。

（3）对上述四组电子类媒体进行传、审、编、播、监统一管控。

（4）租赁期限内的软硬件运行、维保及换件维修。

租赁期限为三年，预算总费用约为33万元。

二、内容及要求

1、需求

涉及媒体如下：

（1）二号航站楼隔离区内13个包柱电子屏，涉及区域为二号航站楼出发大厅隔离区内，其位置散射分布。

（2）二号航站楼出发大厅安检上方大屏。

（3）到达大厅行李提取转盘上10个LED屏幕。

（4）地下交通中心大屏。

（5）媒体具体信息如下：

2、方案

2.1布控设备要求：

2.1.1支持u盘播放格式：exFAT/FAT32/NTFS；

2.1.2多核处理性能强，视频解码稳定性强；

2.1.3外壳材质散热性能好，硬度强，不容易损坏；

2.2布控设备要求：

2.2.1本项目旨在通过引入租赁软、硬件及相关维护模式， 在充分利用T2 航站楼现有 LED 屏幕媒介资源的基础上，构建一套功能完善、 高效可靠的后端信息发布与管控平台。 该平台将实现广告内容的“编、 审、 传、 播” 全流程一体化管理， 具体解决核心问题。
    2.2.2统一内容管理： 建立标准化的内容编辑模板和流程，支持多种格式广告素材的制作与整合， 实现集中化的内容创作与管理。
    2.2.3规范审核机制： 搭建多级审核流程， 确保广告素材在发布前经过严格的合规性、 准确性及艺术性审核， 杜绝不良信息传播。
    2.2.4高效传输发布： 优化信息传输通道， 实现广告内容从审核通过到终端屏幕的快速、 安全、 稳定下发， 保障发布的及时性和有效性。
    2.2.5智能播控管理： 具备精准的排期管理功能， 可根据广告主需求灵活设定播放时段、 频次及优先级， 实现对 25 块LED 屏幕广告资源的精细化、 智能化调度与利用。
    2.2.6全面运维保障： 建立覆盖所有 LED 屏幕的 7x24 小时实时监控系统， 提供包括设备状态监测、 故障诊断、 预警告警、快速维修等在内的整体运维保障。 特别针对每月常规维护及春节、 国庆等重点节假日， 制定专项维稳方案， 提前进行设备巡检、 系统压力测试及应急预案演练， 确保广告投放系统在高负荷、 高关注度期间的持续稳定运行。

## 二、控制价及报价说明

该项目控制价为33万元（含税价），具体项目如下：

| 序号 | 项目 | 费用构成说明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 现有线路梳理及敷设 | 包括但不限于强弱电线路梳理、敷设，与现有设备必要的相互连接。 |
| 二 | 播控设备硬件部署及软件调试 | 包括但不限于播控器及相关设施设备的本地部署；软硬件调试，并达到正常使用等。 |
| 三 | 设备时时软硬件维护、维修 | 包括但不限于租期内的除屏幕问题外的全部软硬件维修及更换、升级。 |

（1）在签订的合同有效期限内，中选方应对其完成的工作负责。中选方驻场人员须经采购方同意方能上岗，并按要求进行巡查，及时发现和消除媒体运行中的安全隐患，其中，一、二项施工周期不能超过七个工作日。

（2）在双方合同有效期限内，中选方应对其完成的工作负责。在特殊情况（如：涉及安全隐患需立即整改及恶劣天气）下，中选方有义务按照采购方要求完成对媒体的应急抢修工作，上述工作是中选方应尽的合同义务。应急抢修工作不另行计费。

（3）参选方报价不得高于控制价。参选方报价高于控制价的取消参选资格。

（4）中选方应对该项目初装完毕后向采购方进行技术交底。

（5）增值税专用发票，税率为13%，项目为：租赁费。

## ★三、项目期限要求

自合同签订之日起，为期三年。

四、 其他要求

1.参选人应按照国家、地方和行业法律法规、技术规范、标准、规程及机场提出的要求，开展相关业务，按照合同要求完成相关工作，并对其负责。

2.参选人的任何行为做法不得违反国家、地方和行业的相关法律法规及程序。

3.保密：应对机场提供的项目相关的所有信息及资料进行保密，非机场同意不得公开，如有泄露，机场有权索赔。

4.参选人如出现以下情况，参选人应按照2000元～5000元/次标准，向机场支付违约金，且机场有权提前解除租赁合同而不承担任何责任，所涉及的相关损失由参选人自行承担：未按合同约定履行相关工作；无法按照规定时限完成工作；不配合甲方提出的现场调查、汇报及项目全过程需配合的相关工作；提供的租赁设备不符合相关要求且经机场提出仍未改正的；未经机场同意，无故频繁更换项目负责人。